PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

GRUSZKÓW

NA LATA

2007-2013

### Mysłakowice, wrzesień 2007r.

Autor:

mgr Magdalena Taurogińska

....................................................

Autoryzował:

mgr inż. Maria Patejuk-Stenzel

.......................................................

### SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

1.0. WSTĘP	5

2.0. METODOLOGIA	6

3.0. UCZESTNICY	8

4.0. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚĆI	9

GRUSSZKÓW 	9

5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW	18

6.0. ANALIZA SWOT	19

7.0. MISJA	22

8.0. DIAGNOZA STANU	24

9.0. PRIORYTETY	25

10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	26

10.2. INFRASTRUKTURA	27

10.3. SPOŁECZNOŚĆ	28

11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW	29

11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	29

12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	31

13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	32

14.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU  I WOJEWÓDZTWA	36

14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE	36

14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO	38

14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	40

15.0. ANKIETY POGLĄDOWE	42

16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW	50

17.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW	51

18.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW	52

ANALIZA ZASOBÓW WSI

SOŁECTWO: GRUSZKÓW                                                            GMINA MYSŁAKOWICE

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | x |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | x |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | x |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | x |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  | x |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | x |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | x |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny | x |  |  |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| #### - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | x |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | x |  |  |
| - zabytki |  |  | x |  |
| - zespoły artystyczne |  |  |  | x |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  | x |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | x |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | x |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | x |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  | x |  |  |
| - specyficzne nazwy |  | x |  |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | x |  |
| - działki pod domy letniskowe |  |  | x |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | x |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | x |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | x |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | x |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  | x |  |  |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | x |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | x |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | x |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  | x |  |  |
| - ruch tranzytowy | x |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi | x |  |  |  |
| Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | x |  |  |  |
| - szkoły | x |  |  |  |
| - dom kultury, świetlica | x |  |  |  |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | x |  |  |  |
| - Koło Gospodyń Wiejskich | x |  |  |  |
| - Stowarzyszenia/Fundacje | x |  |  |  |

### 1.0. WSTĘP

Podstawą odnowy miejscowości Gruszków jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Gruszków”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2007 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant odnowy.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 : Odnowa i rozwój wsi,  kod działania 332: „Działanie będzie wpływało na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich” które mogą być dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych środków zewnętrznych.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Gruszków są spójne z  Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności),  Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r., Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice do 2015r., zatem działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, sformułowania misji, celów i kierunków działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Gruszków.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Gruszków” zawierający podstawowe informacje 
o miejscowości. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach i mieszkańców miejscowości Gruszków.

### 2.0. METODOLOGIA

Przyjdź – twoja wieś w twoich rękach!

Zapraszamy Liderów oraz Osoby pragnące zgłosić swoje pomysły na odnowę wsi.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW

Spotkanie:16 kwietnia 2007r.

Godz.18.00

Miejsce: Gruszków 15

(spotkanie organizowane przez pracowników Urzędu Gminy we współpracy z Radą Sołecką Miejscowości Gruszków)

„Plan Odnowy Miejscowości Gruszków” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Gruszków, Radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Sesja strategiczna odbyła się w dniu 16.04.2007 roku, a jej zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Na podstawie wypracowanej Analizy SWOT, które przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilka celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów 
w poszczególnych obszarach życia społecznego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione dwa priorytety, bez których miejscowość nie może się rozwijać oraz dwa cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkunastu celów w dwóch obszarach: Infrastruktura i Społeczność, oraz określenie wybranego wariantu odnowy.

### 3.0. UCZESTNICY

- Witold Sztul – sołtys Gruszkowa

- Tadeusz Kucharczyk – rada sołecka

- Sławomir Kłujsza – rada sołecka

- Halina Płyta – mieszkanka Gruszkowa

- Zygmunt Jała – mieszkaniec Gruszkowa

- Jolanta Szyndler – mieszkanka Gruszkowa

- Maria Koszyk – mieszkanka Gruszkowa

- Czaja Robert – mieszkaniec Gruszkowa

- Krzysztof Pranke – mieszkaniec Gruszkowa

- Mirosław Pęczek – mieszkaniec Gruszkowa

- Romuald Szpot – mieszkaniec Gruszkowa

- Patyk Kępiński – mieszkaniec Gruszkowa

Prowadzący:

- Patejuk-Stenzel Maria – Urząd Gminy Mysłakowice

- Taurogińska Magdalena – Urząd Gminy Mysłakowice

### 4.0. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚĆI

### GRUSSZKÓW

- GRUSZKÓW

Dawne nazwy miejscowości

Berndorf (1399), Berndorff (1677), Berndorf (1765, 1786, 1830, 1845),

Bärndorf (1816, 1887, 1908, 1941)

Grzeszków, Niedźwiedziska (1946)

Etymologia nazwy wsi

Etymologia nazwy wsi nie jest znana.

Wieś Gruszków położona jest w województwie dolnośląskim, we wschodniej części powiatu jeleniogórskiego, u stóp najwyższego pasma Sudetów-Karkonoszy, w gminie Mysłakowice, w Rudawach Janowickich na wysokości 410–530 m n.p.m. Górna część wsi zajmuje malowniczą, stromo opadającą ku północnemu zachodowi dolinę z dopływem Gruszkówki. Środkowa i dolna partia miejscowości zlokalizowana została w rozszerzającej się dolinie Gruszkówki, ograniczonej wzniesieniami Czartowiec i Gruszkowska Góra. Przez górną, południowo-wschodnią część Gruszkowa przechodzi szosa z Kowar i „Wysokiej Łąki” do Karpnik. Dolna natomiast, północno-zachodnia partia miejscowości łączy się lokalnymi drogami gruntowymi z Karpnikami, Strużnicą oraz szosą — z Bukowcem. Wieś otaczają grunty orne oraz lasy regla dolnego porastające stoki wzniesień.

W poł. XVIII w. Gruszków miał taki zasięg jak obecnie i był średniej wielkości łańcuchówką z siedliskiem rozszerzającym się w kierunku północno-zachodnim. Główna ulica wiejska była dwustronnie ujęta zabudową, tworzoną również przez zagrody. W dolnej partii Gruszkowa znajdowały się dwa młyny i gospoda.

Ok. 1824 r. wykształcony był już obecny, ruralistyczny układ wsi, łączący się na południowym i północnym skraju z lokalnymi drogami wiodącymi do Karpnik, Bukowca, Strużnicy, Kowar oraz (przez Grzbiet Rudaw Janowickich) — do Czarnowa. Ten układ wsi zachował się bez większych zmian do ok. 1914 r., kiedy to górną jej część przecięto szosą z Kowar do Karpnik. Droga ta poprowadzona przez Przełęcz pod Średnicą i dalej stokiem Wilczyska miała w okolicach Gruszkowa duże walory widokowe, nie można wykluczyć, że zamierzone. W związku z jej budową inne stare połączenia drogowe Gruszkowa z sąsiednimi wsiami stały się już drugorzędne.

Obecnie zachował się zasadniczo dawny ruralistyczny układ wsi, miejscami zanikający ze względu na likwidację dawnej zabudowy.

Oprócz zabudowy mieszkalnej wzniesiono w Gruszkowie także szkołę i dwie gospody. Jedna z nich, większa, dawna karczma sądowa (nr 8), zbudowana została w dolnej części wsi, blisko zbiegu dróg ze Strużnicy i Karpnik.

Zagospodarowanie Gruszkowa wg Studium Ukierunkowań i Warunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mysłakowice.

Ze względu na turystyczny charakter wsi, naturalne ukształtowanie terenu, w które harmonijnie wpisana została istniejąca zabudowa mieszkaniowa, Studium zawiera następujące wytyczne dot. wsi Gruszków:

- Planowana zabudowa mieszkaniowa w wyższych partiach wsi winna ograniczać się do 1 kondygnacji i małej kubatury budynków. Strome zbocza otaczające tę część wsi w sposób naturalny ograniczają gabaryty budynków. W niższych partiach wsi o krajobrazie nizinnym dopuszcza się zwiększenie kubatur zabudowy do 1,5 kondygnacji.

- Należałoby przyjąć zasadę lokalizacji zabudowy jak najbliżej traktu komunikacyjnego (dróg), zachowując jednorodną linię zabudowy z niewielkimi odstępstwami. Charakter i stylistyka winny nawiązywać do XIX-wiecznych elementów zachowanych domów nie ograniczając przy tym wprowadzania współczesnych rozwiązań technicznych. Wskazane jest zachowanie elewacji tynkowych lub z elementami drewnianymi. Unikać sidingu (okładziny na elewacje) jako elementu zacierającego regionalny charakter wsi, będącego obcym dla warunków klimatycznych i krajobrazowych Kotliny, gdzie od setek lat podstawowym elementem budowlanym i dekoracyjnym był naturalny kamień, cegła lub drewno. Zaleca się stosowanie okryć dachowych z dachówki ceramicznej (bez narzucania kolorystyki) lub podobnej technologii. Ważnym czynnikiem krajobrazowym są ogrodzenia działek. Należy zwrócić uwagę na ich wysokość, preferowane są niskie, najlepiej wykonane z drewna i kamienia naturalnego.

- Zachować odrębność detali wystroju dla poszczególnych budynków.

- Zasadą podstawową jest dążenie do zachowania charakteru zabudowy XIX-wiecznej (z końca wieku) wsi o funkcji turystyczno-regionalnej. Nowe elementy np. obiekty usługowe również powinny podlegać tej zasadzie. W przypadku braku możliwości uniknięcia ich dysharmonizującego charakteru należy wprowadzić dodatkowo element wyłaniający np. różne formy zieleni, tak aby nadal było harmonijne współistnienie zabudowy starej, nowej z otaczającym krajobrazem.

Sugestie dotyczące dalszego przestrzennego kształtowania miejscowości wg Studium Kulturowego Gminy Mysłakowice:

Na terenie wsi można lokalizować wyłącznie zabudowę uzupełniającą. Budynki muszą być sytuowane wyłącznie przy obecnych ulicach, i na większych działkach. Konieczne jest, aby nie były zbytnio zagęszczone, harmonizowały ze starszą zabudową oraz miały gabaryty takie jak ona. Jeśli chodzi o dobór rozwiązań formalnych dla projektowanych budynków można odnosić się do stylistyki budownictwa zabytkowego, lub wprowadzić dobrą architekturę nowoczesną — nową jakość formalną. Nowe budynki muszą mieć symetryczne dachy.

Nowa zabudowa musi być kształtowana szczególnie starannie w dwóch skrajnych częściach wsi, najwyżej położonej, południowej oraz — w dolnej, północnej.

Górna część Gruszkowa widoczna jest z łuku drogi ze Strużnicy, i w związku z położeniem w stromej dolinie potoku prezentuje się bardzo malowniczo. Nowa zabudowa nie powinna zeszpecić tego widoku. Natomiast w dolnej, szerzej rozlokowanej części Gruszkowa należy zadbać, aby lokalizując tam nowe budynki, nie naruszyć przestrzennej dominacji dużej starej gospody. (nr 8).

4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości

4.1.1.	Struktura gruntów wraz z klasyfikacją bonitacyjną

STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ GRUSZKÓW (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 966,0904 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 204,6968 |
| Grunty orne, w tym: | 33,8500 |
| Grunty klasy IV b | 9,7300 |
| Grunty klasy V | 19,7400 |
| Grunty klasy VI | 2,1300 |
| Grunty klasy VIz | 2,2500 |
| Sady, IV a | 0,3900 |
| Łąki | 72,1937 |
| Pastwiska | 98,2631 |
| Lasy i grunty leśne | 727,0500 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 0,9800 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 0,00 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 0,00 |
| Grunty pod rowami | 1,2100 |
| Użytki kopalne | 0,00 |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 16,4500 |
| Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe i inne | 0,00 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 8,9142 |
| Tereny niezabudowane | 0,8886 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 0,00 |
| Tereny różne | 0,8808 |
| Nieużytki | 5,0200 |

# 4.2.	Miejscowość w statystyce

Przekrój statystyczny miejscowości wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2006r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ GRUSZKÓW |
| --- | --- |
| Powierzchnia | 966,0904 |
| Stan ludności ogółem, w tym | 105 |
| kobiety | 59 |
| mężczyźni | 56 |
| Urodzenia żywe ogółem | 3 |
| Zgony ogółem | 1 |
| Przyrost naturalny w promilach | 19 |

4.3. Gospodarka

    - Działalność produkcyjno – usługowa

Na terenie miejscowości 4 podmioty prowadziły działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  podmiotów gospodarczych.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2006 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 3 |
| Budownictwo | 0 |
| Usługi transportowe | 0 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 0 |
| Usługi motoryzacyjne | 0 |
| Usługi leśnicko -stolarskie | 1 |
| Inne | 0 |
| OGÓŁEM: | 4 |

    - Rolnictwo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ GRUSZKÓW |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw | 32 |
| Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, w tym: | 119,6 |
| 1-2ha | 17,96 |
| 2-5ha | 37,94 |
| 5-10ha | 19,69 |
| 10-20ha | 12,23 |
| 20-50ha | 29,93 |
| 50 i więcej ha | - |
| Średnia wielkość gospodarstwa | 4,06 |

4.4. 	Infrastruktura techniczna

4.4.1.	Transport i komunikacja

| Lp. | Numer drogi gminnej | Nazwa ciągu | Długość drogi (w m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 015179 | Bukowiec-Gruszków | 4150 |
| 2 | 015183 | Karpniki-Gruszków | 2640 |

Główne ciągi i kierunki PKP:

  - Brak

Główne ciągi i kierunki PKS:

  - Przewoźnicy prywatni.

4.4.2.	Telekomunikacja

Na terenie Gruszkowa działa jeden operator systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska S.A..

Łączna liczba abonentów na terenie miejscowości wynosi 28, natomiast ilość łączy internetowych wynosi zero.

Jeśli chodzi o Telefonię Dialog, to brak jest abonentów korzystających z usług tego operatora.

W przypadku Telekomunikacji Polskiej zaobserwować można bieżącą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z pojawiającymi się w tym zakresie potrzebami, natomiast Telefonia Dialog nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci kablowej.

4.4.3. Zaopatrzenie miejscowości w gaz

Miejscowość Gruszków nie jest zgazyfikowana.

4.4.4. Zaopatrzenie miejscowości w wodę

Długość sieci wodociągowej: 		brak

Liczba podłączonych budynków: 				brak

Liczba podłączonych mieszkań w budynkach:		brak

Liczba ujęć wody: 				brak

Liczba studni:							-----

Zasoby studni:			                                    nie zbadane

Produkcja wody z całego ujęcia:			brak danych

4.4.5.	Kanalizacja miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej:				brak

Długość sieci ogólnospławnej: 			brak sieci ogólnospławnej

Długość sieci rozdzielczej (na ścieki gospodarcze): brak

Liczba podłączonych budynków: 			brak

Liczba podłączonych mieszkań: 			brak

Budynki wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki na ścieki lub przydomowe oczyszczalnie.

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie  Gruszkowa nie znajduję się żadna oczyszczalnia, miejscowość ta obsługiwana jest przez oczyszczalnię znajdującą się w miejscowości Mysłakowice.

Oczyszczalnia przy ul. Nadbrzeżnej

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS 200, o przepustowości 200 m3/d, na którą dopływa ok. 90 m3/d ścieków bytowych (88 m3/d w 2003 r.);

- zlewnia obejmuje osiedle przy ulicach Nadbrzeżnej, Polnej, Dolnej, Żołnierza, Jeleniogórskiej, Słonecznej; do systemu tego poza budynkami mieszkalnymi włączone są obiekty usługowe i użyteczności publicznej oraz Zakład Porcelany Rauschert-Elektrim;

- system kanalizacji działa bezciśnieniowo, wyjątek stanowią dwie lokalne przepompownie: Mysłakowice ul. Psie Pole i „Elektrim”;

- osady ściekowe z oczyszczalni przewożone są na oczyszczalnię grupową przy ul. Daszyńskiego.

4.4.6.	Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami miejscowość Gruszków obsługiwana jest przez składowisko odpadów zlokalizowane w Kostrzycy-Ścięgnach, które administrowane jest przez Związek Gmin Karkonoskich.

Na składowisku odpadów składuje się w głównej mierze odpady komunalne, gospodarcze, poprodukcyjne z przemysłu oraz śladową ilość odpadów niebezpiecznych (baterie 
i akumulatory).

4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Teren miejscowości Gruszków, położony jest w całości w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

Teren, który położony jest na terenie Parku, obejmuje również program NATURA 2000, który jest programem Unii Europejskiej, dzięki któremu teren ten może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z fauną i florą.

4.6.	Obiekty zabytkowe

Strefy ochrony konserwatorskiej

Postuluje się wpisanie do rejestru zabytków:

dawnej gospody, nr 8, dużego budynku o konstrukcji przysłupowej, mającego piętro o konstrukcji szkieletowej.

Wyznaczono strefę „E” ochrony ekspozycji, z drogi z Karpnik do Kowar.

Wyznaczono strefę „OW” — obserwacji archeologicznej dla wsi w granicach nowożytnego siedliska miejscowości o średniowiecznej metryce.

Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków

1. Szkoła, obecnie dom nr 60, XIX/XX w.;

2. Karczma sądowa, obecnie dom, nr 8, ok. poł. XIX w., 2 poł. XIX w.

3. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 6, 4 ćw. XIX w.

4. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 11, 4 ćw. XIX w.

5. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 47, 3 ćw. XIX w.

6. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 58, 4 ćw. XIX w.

7. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 74, 4 ćw. XIX w.

8. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 83, 4 ćw. XIX w.

9. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 87, koniec XIX w.

10. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 99, 3 ćw. XIX w., koniec XIX w.

11. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 111, koniec XIX w.

12. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, nr 113, 1 ćw. XX w.

13. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 116, XIX/XX w.

14. Stacja trafo, 1921

4.7. 	Turystyka i baza turystyczna

Brak jakiejkolwiek bazy turystycznej. Agroturystyka pod Gruszą.

4.8.	Oświata i wychowanie

Brak placówek oświatowych na terenie miejscowości.

4.9. 	Kultura w miejscowości

Na terenie miejscowości Gruszków znajduje się była remiza strażacka, która ze względu na zły stan infrastruktury technicznej nie jest wykorzystywana przez okoliczną młodzież i dzieci. Nie jest również zaopatrzona w gry i zabawy, książki, nie ma kącika bibliotecznego.

4.10. 	Ochrona zdrowia

Na terenie Gruszkowa, nie działa żaden Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ani przychodnia. Mieszkańcy leczą się w Jeleniej Górze lub w NZ OZ w Mysłakowicach.

### 5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Gruszków.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

- obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

- obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycznej,

- obszary dziedzictwa kulturowego,

- obszary tras przyrodniczych,

- obszary infrastruktury drogowej i około drogowej,

- obszary ciągów komunikacyjnych,

- obszary infrastruktury telekomunikacyjnej,

- obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- obszary usług zdrowotnych,

- obszary usług społecznych.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary Odnowy społeczno-gospodarczej, priorytetowe na lata 2007-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Planie Odnowy Lokalnego Gminy Mysłakowice. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu 
o środki własne.

### 6.0. ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia 
w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej Odnowy (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości 
i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

MOCNE strony

- piękne krajobrazy

- walory turystyczne

- dużo budynków – przeznaczonych na zabytki (układ architektury)

- czyste powietrze

- teren parku krajobrazowego

- wzrost liczby ludności

Słabe strony

- wąska droga przez wieś

- słaba infrastruktura (słaba komunikacja)

- brak dojazdu do miejscowości

- brak świetlicy (dawna remiza)

- brak sklepów

szanse

- działka na boisko

- remont  remizy możliwość Centrum Spotkań i rekreacji,  wzmocnienie więzi społecznych i lokalnego zaangażowania,  magnez dla turystów

- tablice z oznakowaniem

- punkt informacyjny przy remizie-świetlicy

- parking przy remizie

- zachowanie architektury

- zespół ludowy: ”Karkonosze”

zagrożenia

- gruszkówka – zagrożenie powodziowe

- brak dojazdu – wąska droga

- mało informacji turystycznej

-  brak planu miejscowego zagospodarowania

- jeżdżące Quady, motory i pojazdy silnikowe.

### 7.0. MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja Odnowy miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Gruszków w perspektywie 15 lat. Przeprowadzone analizy 
i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Gruszków jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Łomnicy, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno 
z obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego 
z obszarów życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).

WIZJA

GRUSZKOWA

Oaza Ciszy I Spokoju

### 8.0. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie Miejscowości Gruszków.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w miejscowości.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla Odnowy miejscowości,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(-)	wartość negatywna dla Odnowy społeczno – gospodarczego miejscowości Gruszków.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

SPOŁECZNOŚĆ

(-)	oświata

(+)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

(-)	ubożenie społeczeństwa

(+)	więzi społeczne

(+)	aktywność społeczna

(+) 	kultura masowa

(+)	brak możliwości rozwoju dla wykształconej ludności

INFRASTRUKTURA

(-)	sieć wodociągowa

(-)	sieć kanalizacyjna

(-)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	infrastruktura około biznesowa

(+)	baza turystyczna

(-)	sieć internetowa

(-)	stan dróg i chodników

(-)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

### 9.0. PRIORYTETY

Hierarchizacji celów dokonano w dwóch obszarach Odnowy Wsi.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono priorytety, bez których miejscowość nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety 
w poszczególnych wariantach Odnowy Wsi.

INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, drogowej i około drogowej na terenie miejscowości Gruszków.

SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął stworzenie miejsca spotkań oraz rozwój współpracy między mieszkańcami a Urzędem.

### 10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania miejscowości, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Gruszkowa koncentrować będzie się na dwóch obszarach:

- Infrastruktura,

- Społeczność.

Tablica celów w poszczególnych obszarach (infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla odnowy poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów  to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (odnowy danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

| ### 10.2. INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. |  | Podjąć działania wzmacniające infrastrukturę społeczną |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |
| Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną |  |  | Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez instalację spowalniaczy |  | Kapitalny remont remizy strażackiej wraz z wyposażeniem na świetlicę |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku zwiększania zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gruszkowa. |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |  |
| Bieżąca regulacja potoków | Konserwacja rowów melioracyjnych. |  |  |  |  |  |

| ### 10.3. SPOŁECZNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |
| Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |
| Ustawiczne szkolenia liderów lokalnych. | Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. | Konsultacje społeczne. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników Organizacji pozarządowych. | Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy. |

### 11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW

### 11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano cele, które są podstawą prawidłowego odnowy społeczno-gospodarczego miejscowości Gruszków.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru pochodziły.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla odnowy społeczno - gospodarczego miejscowości Gruszków.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów 
i w przypadku miejscowości Gruszków wybrano wariant odnowy, którego priorytetami jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa poprzez instalację progów zwalniających i regulację potoku Gruszkówki.

WYBRANY WARIANT ODNOWY

| PRIORYTETY | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE PIERWSZORZĘDNE | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  |  |  | Podjąć działania mające na celu budowę i rozbudowę obiektów rekreacyjno-sportowych |
| CELE DRUGORZĘDNE | Regulacja potoku Gruszkówki |  | Remont remizy strażackiej na cele kulturalne |  | Budowa boiska aportowego wraz z małą infrastrukturą . |  |
|  | Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez instalację spowalniaczy |  | Podjąć działania promocyjne dla miejscowości |  | Oznakowanie miejscowości – tablicami informacyjnymi |  |
|  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |

### 12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Gruszków, jako propozycje do Planu  Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2007-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Część tych zadań będzie finansowana przez Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska, natomiast inwestycja priorytetowa sfinansowana zostanie przy udziale funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Większość wskazanych działań, przedsięwzięć inwestycyjnych, nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

Tabela. Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont remizy strażackiej na Świetlicę | 240000 | 60000 | 180000 | 2008-2009 |
| Budowa boiska sportowego wraz z małą infrastrukturą rekreacyjną | 45000 | 33750 | 11250 | 2009-2010 |

### 13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1

- Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Odnowa wsi” jest kapitalny remont remizy strażackiej wraz z wyposażeniem na świetlicę. Obe

1 Fotografia – remiza strażacka w Gruszkowie – stan na sierpień 2007r.

Powyższy obiekt przeznaczony na świetlicę usytuowany jest przy drodze z Gruszkowa do Karpnik. Od kilkunastu lat obiekt niszczeje. Dach, jak i elewacje i tynki jak i cała infrastruktura sanitarna jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Ściany budynku są zawilgocone i zniszczone. Budynek nie jest ogrzewany. Nie ma w nim również okien, które zostały wybite. Ze względu na brak środków finansowych wykonywane były tylko niezbędne prace remontowe i porządkowe. W budynku mieszczą się  3 sale, w tym 1 przeznaczona na cele gospodarcze bądź aneks kuchenny. Dwie pozostałe sale wykorzystane będą jako miejsce spotkań, warsztatów i imprez dla mieszkańców Gruszkowa.

Realizacja projektu ma na celu wykonanie następujących prac rewitalizacyjnych:

- Remont elewacji

- Instalacja c.o ciepłej i zimnej wody, sanitariaty i część kuchenna

- malowanie i naprawa tynków

- Naprawa dachu

- Stolarka okienna i drzwiowa – ocieplenie

- Podłogi, posadzki

- wyposażenie świetlicy

Remont świetlicy  poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców odnowiona świetlica stanie się miejscem spotkań, imprez, wypoczynku, warsztatów, siedzibą organizacji pozarządowych (Koła Gospodyń Wiejskich, Zespół Karkonosze), rady sołeckiej.  
i miejscem gdzie dzieci będą mogły odrabiać lekcje i korzystać z pomocy w nauce.

Przywrócenie świetności świetlicy oraz jej funkcji użytkowej  jest ważnym elementem rozwoju mieszkańców.

2 Fotografia – przód remizy strażackiej w Gruszkowie - stan na sierpień 2007r.

3 Fotografia – bok remizy strażackiej w Gruszkowie - stan na sierpień 2007r.

### 16.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2

- Drugim zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich” – działanie 2.3. „Odnowa wsi” jest budowa boiska sportowego wraz z małą infrastrukturą.

- Budowa ta jest zgodna ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice. Projekt stanie się jedną z większych atrakcji dla mieszkańców miejscowości Gruszków, ale także dla wszystkich mieszkańców Gminy, jak i dla turystów odwiedzających miejscowość. Wpłynie to wyraźnie na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, a także przyczyni się do odnowy społeczno-gospodarczego miejscowości.

Zagospodarowanie niewykorzystanych terenów znajdujących się przy gminnym stadionie poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży, boisko wraz z małą infrastrukturą rekreacyjną staną się miejscem spotkań, sportu i rekreacji. Budowa infrastruktury sportowej zachęci mieszkańców do uprawiania sportu, a także poprawi ich sprawność fizyczną.

Z nowopowstałych obiektów sportowych będą mogli korzystać również turyści odwiedzający Gruszków, co znacznie podniesie atrakcyjność i znaczenie miejscowości na mapie rekreacyjno-turystycznej gminy, jak i powiatu.

### 19.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU 
I WOJEWÓDZTWA

Cele strategiczne znajdujące się w wybranym wariancie odnowy miejscowości Gruszków znajdują swoje poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

### 19.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Gruszków o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel szczegółowy gminy o nazwie „Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna”

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Gruszków o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Wdrożenie systemowego zarządzania gminą”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie  „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Zrównoważony rozwój gospodarczy”, oraz przez cel szczegółowy p.n. „Podniesiony standard bazy i usług turystycznych”.

Cel drugorzędny Dąbrowicy o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy pn. „Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel szczegółowy „Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy” oraz cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

### 19.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Gruszków o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel strategiczny powiatu, sytuujący się w „polu walorów użytkowych powiatu”, który ma za zadanie zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości, „Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym w danych warunkach subregionalnych (powiatowych) oraz zewnętrznych (regionalnych i krajowych) maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cel drugorzędny Gruszkowa o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel strategiczny zapewniającym możliwie najwyższy, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziom warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

### 19.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cele priorytetowe dla miejscowości Gruszków o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym województwa p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Gruszków o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada wprowadzenie Dolnego Śląska na europejskie trajekcje twórczości, gospodarki i polityki.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cel drugorzędny „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajduje również swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Ostatnie z celów drugorzędnych Gruszkowa o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” oraz „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” znajdują swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym województwa pn. „Społeczeństwo obywatelskie”, który ukazuje rolę samorządu przede wszystkim jako rzecznika i lidera mieszkańców. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zaplecze samorządu stanowi ukształtowana społeczność obywatelska.

### 20.0. ANKIETY POGLĄDOWE

Uczestnicy debaty w dniu 16.04.2007r. „na gorąco” formułowali problemy, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2013..

Zagadnienia problemowe ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2013r.)

|  |  | Mało ważny |  |  | Ważny | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | Su ma1 | 3 | Su ma | 4 | 5 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Remont kapitalny remizy wraz z wyposażeniem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65* |
| 2 | Budowa boiska sportowego wraz z małą infrastrukturą rekreacyjną | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 36 |
| 3 | Oznakowanie i promocja miejscowości | 2 | 3 | 8 | 7 | 21 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Regulacja potoku Gruszkówki | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | Zwiększenie bezpieczeństwa miejscowości (progi spowalniające, znaki pionowe | 9 | 2 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |

* suma wartości z kolum: 4 i 5,  ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 13 osób dało  po 5  pkt  na problem nr 1).

Hierarchizacja problemów odnowy społeczno – gospodarczego miejscowości Gruszków–

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 4 | 5 | Suma |
|  | Remont kapitalny remizy wraz z wyposażeniem | 0 | 13 | 65 |
|  | Budowa boiska sportowego wraz z małą infrastrukturą rekreacyjną | 9 | 0 | 36 |
|  | Oznakowanie i promocja miejscowości | 1 | 0 | 4 |
|  | Regulacja potoku Gruszkówki | 3 | 0 | 12 |
|  | Zwiększenie bezpieczeństwa miejscowości (progi spowalniające, znaki pionowe | 0 | 0 | 0 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.:  9 x 1 + 10 x 8  = 89

Uczestnicy debaty w dniu 14.04.2007r. „na gorąco” typowali inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2007r..

Rodzaje inwestycji ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 5  pkt

(termin realizacji – 31.12.2013r.)

|  |  | Mało ważny |  |  | Ważny |  | Bardzo ważny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | Su ma1 | 3 | Su ma | 4 | 5 | Su ma |
| 1 | Remont kapitalny remizy wraz z wyposażeniem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65 |
| 2 | Budowa boiska sportowego wraz z małą infrastrukturą rekreacyjną | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 47 |
| 3 | Oznakowanie i promocja miejscowości | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | 1 | 0 | 33 |

1) suma wartości z kolumn 1,2 i 3

Hierarchizacja realizacji inwestycji w miejscowości Gruszków –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 4 | 5 | Suma |
|  | Remont kapitalny remizy wraz z wyposażeniem | 0 | 13 | 65 |
|  | Budowa boiska sportowego wraz z małą infrastrukturą rekreacyjną | 9 | 0 | 36 |
|  | Regulacja potoku Gruszkówki | 3 | 0 | 12 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.:  13x5 = 65

| ### 21.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Gruszków przedstawicielom Zebrania Wiejskiego. | Rada Sołecka | wrzesień 2007 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Gruszków przez Zebranie Wiejskie. | Zebranie Wiejskie | wrzesień 2007 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Gruszków na Sesji Rady Gminy. | Rada Gminy | listopad 2007 |
| - Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości Gruszków na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej | Wójt | Grudzień 2007 |
| - Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych. | Wójt, Rada Sołecka | styczeń-marzec 2008 |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń 2008 – Grudzień 2013 |

| ### 22.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych. | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2008 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| - Ocena realizacji planu. | Rada Sołecka | Sesja absolutoryjna każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Gruszków może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebraniu Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

### 23.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRUSZKÓW

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Gruszków.

W witrynie internetowej Gminy Mysłakowice zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji 
w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Gruszków o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania 
i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

Plakat – zaproszenie na debatę strategiczną dla miejscowości Gruszków

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I, „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-20013”, „Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice na lata 2005-2013”

Dane na podstawie wg inwentaryzacji 2006 Urzędu Gminy Mysłakowice.